项目现状报告

OrcaLab 双臂协作机器人
遥操作与数据采集

系统环境 · 软件版本 · 资产清单 · 交付概况

报告对象：项目甲方

报告日期：2026 年 10 月 15 日

报告版本：v1.0

平台版本：OrcaLab / OrcaStudio 26.8.1

当前阶段：核心功能已交付并实机验证；图像采集质量待资产侧确认

目　录

一、项目概况	1

二、系统与运行环境	1

2.1 硬件配置	1

2.2 软件栈与版本号	1

2.3 服务端口	1

三、系统架构与数据流	1

3.1 遥操作链路	1

3.2 数据采集链路	1

3.3 相机链路	1

四、资产情况	1

4.1 资产包	1

4.2 机器人本体	1

4.3 场景资产清单	1

4.4 相机资产	1

五、已完成功能与验证结果	1

5.1 遥操作	1

5.2 数据采集	1

5.3 数据产出统计	1

六、交付物清单	1

6.1 代码	1

6.2 文档（15 篇）	1

6.3 版本管理	1

七、已知问题与待甲方配合事项	1

7.1 相机画面与编辑器视口不一致（高优先级）	1

7.2 物理模型未包含相机传感器	1

7.3 物理层与渲染层物体不一致	1

7.4 机器人型号不在甲方数采框架机型清单内	1

八、后续计划	1

附录	1

附录 A：环境部署要点	1

附录 B：场景维护脚本	1

附录 C：关键量化指标一览	1

## 执行摘要

本项目基于 OrcaLab / OrcaGym 仿真平台，已完成双臂协作机器人的遥操作控制与数据采集两大核心能力的开发与实机验证，具备连续采集与标准数据集落盘能力。

| 指标 | 数值 | 指标 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台版本 | 26.8.1 | 累计采集帧数 | 约 19,000 帧 |
| 机器人自由度 | 双臂 7+7 = 14 | 相机数量 | 6 台 |
| 代码规模 | 核心 4,245 行 | 资产包体积 | 330 MB |

四项核心结论：

一、遥操作已可用。手柄与键盘两套控制方案并行落地，末端采用 OSC_POSE 控制器，方向标定经五方向实测全部正确。

二、数据采集双格式已打通。HDF5（自研）与 LeRobot v3.0（行业标准，甲方官方一等公民格式）两条落盘链路均已实采验证通过。

三、图像采集链路已联通，但画面构图与编辑器视口不一致。这是当前唯一影响数据可用性的阻塞项，根因定位在资产侧相机安装位姿，需甲方在 OrcaStudio 中调整。

四、机器人型号不在甲方现有数采框架的机型清单内。甲方 RobotProfile 按型号写死关节名与末端 site 名，需为其新增一份 profile 才能直接复用甲方框架。

## 一、项目概况

本项目面向药品取放场景，在 OrcaLab 虚拟仿真环境中构建双臂协作机器人作业任务，并通过遥操作方式采集人类示教数据，为后续模仿学习与策略训练提供数据基础。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | OrcaLab 双臂机器人操作与数据采集 |
| 机器人 | G1 OmniPicker 双臂协作服务机器人 |
| 作业任务 | pick the medbox（抓取药盒） |
| 核心能力 | 遥操作控制 + 数据采集（HDF5 / LeRobot v3.0 双格式） |
| 当前阶段 | 核心功能已交付并实机验证，图像链路待资产侧确认 |

## 二、系统与运行环境

本章列出本项目运行所依赖的硬件、操作系统与全部软件版本号，数据均来自对运行环境的实测采集，可作为环境复现的依据。

### 2.1 硬件配置

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 机型 | 移动工作站（笔记本） |
| 处理器 | 13th Gen Intel Core i9-13900HX，24 核 32 线程，2.2 GHz |
| 内存 | 31.7 GB |
| 独立显卡 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU，显存 8188 MiB（8 GB），驱动 581.95 |
| 集成显卡 | Intel UHD Graphics，驱动 32.0.101.7084 |
| 操作系统 | Microsoft Windows 11 家庭版 中文版，版本 10.0.26200，64 位 |

### 2.2 软件栈与版本号

| 软件 / 组件 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| OrcaLab | 26.8.1 | 仿真平台主程序（松应科技，专有许可） |
| OrcaStudio | 26.8.1 | 场景编辑器，产品包 python-project-26.8.1 |
| orca-gym | 26.8.1 | OrcaGym 引擎 Python 包，内含 OSC_POSE 控制器 |
| orcalab-pyside | 26.8.1 | OrcaStudio 的 PySide6 界面组件包 |
| Conda 环境 | orcalab281 | 项目专用环境，共安装 170 个包 |
| Python | 3.12.13 | 环境解释器版本 |
| MuJoCo | 3.12.0 | 底层物理引擎 |
| Gymnasium | 1.2.1 | 环境接口层 |
| NumPy | 2.2.6 | 数值计算 |
| SciPy | 1.16.2 | 科学计算 |
| PyTorch | 2.11.0 | 深度学习框架 |
| TorchVision | 0.26.0 | 视觉工具库 |
| LeRobot | 0.6.2 | 数据集标准框架（本地 editable 安装） |
| h5py | 3.16.0 | HDF5 读写 |
| PyArrow | 26.0.0 | LeRobot parquet 落盘 |
| PyAV | 15.1.0 | H.264 视频编解码 |
| HuggingFace datasets | 5.1.0 | 数据集工具链 |
| Draccus | 0.11.6 | LeRobot 配置序列化 |
| gRPC | 1.66.1 | 引擎通信 |
| Protobuf | 5.29.6 | 消息序列化 |
| Matplotlib | 3.10.7 | 可视化 |
| Pillow | 12.0.0 | 图像处理 |

### 2.3 服务端口

平台由三个服务协同工作，部署时需确认端口未被占用。

| 服务 | 端口 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 引擎 / 物理服务（gRPC） | 50051 | 仿真步进、刚体与关节状态、相机注册 |
| MCP 服务 | 12345 | 场景操作、Actor 变换、仿真启停、视口渲染 |
| 编辑服务 | 50151 | 场景相机表查询、视口相机切换、离屏渲染取图 |

## 三、系统架构与数据流

系统由遥操作、数据采集、相机三条链路组成。遥操作链路负责把人的操作意图转成机器人关节指令，数据采集链路负责把运行状态固化为训练可用数据集，相机链路负责提供视觉观测。

### 3.1 遥操作链路

| 环节 | 实现 |
| --- | --- |
| 输入设备 | 手柄（XInput / 纯 ctypes）或键盘（Windows 异步键盘钩子） |
| 控制算法 | OSC_POSE 控制器（源自甲方 OrcaManipulation 仓库），与 IK 互补 |
| 机器人封装 | OrcaRig，机器人刚体与关节封装，负责与 OrcaGym 通信 |
| 物理步进 | OrcaGym 引擎（gRPC 50051）→ MuJoCo 物理求解 |

### 3.2 数据采集链路

| 环节 | 实现 |
| --- | --- |
| 状态抓取 | OrcaRig 逐帧读取关节角、关节速度、夹爪、末端位姿 |
| 录制状态机 | Recorder，episode 内存缓冲 + 按键打标 |
| HDF5 落盘 | saver_hdf5.py，输出 episode.hdf5 与 meta.json |
| LeRobot 落盘 | saver_lerobot_v3.py，输出 LeRobot v3.0（parquet + H.264 视频） |

### 3.3 相机链路

相机存在三条相互独立的取图通道，分辨率和帧率差异显著，选型时需按用途区分。

| 链路 | 分辨率 | 帧率 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机载 WebSocket 推流（7070 / 7080 / 7090） | 640 × 480 | 约 30 Hz | 可推流，构图不符 |
| 引擎离屏相机渲染（AgentCamera） | 1080 × 1080 | 约 1 fps | 可出图，构图不符 |
| 编辑器 GL 视口（人工观察用） | 1204 × 1035 | 实时 | 构图正确 |

实测结论：编辑器视口画面与两条自动采集链路画面不一致，详见第七章 7.1 节。

## 四、资产情况

本章列出项目使用的全部资产：资产包、机器人本体、场景物体与相机实体。资产是本次项目与甲方协作中变动最频繁的部分，路径与命名均以实测为准。

### 4.1 资产包

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 资产包 ID | e071469a36d3c8aa |
| 总体积 | 330 MB |
| 机器人模型文件 | default_project/importer/，329 MB（网格、贴图、LOD、材质链） |
| Prefab 定义 | default_project/prefabs/，652 KB |

### 4.2 机器人本体

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 型号 | G1 OmniPicker（双臂协作服务机器人） |
| 场景实体名 | dual_arm_collaborative_service_robot_1 |
| 自由度 | 双臂 7 + 7 = 14 个关节，另有夹爪自由度 |
| 基座 | 浮动基座 |
| 可用 Prefab | g1_omnipicker_usda（无相机版）／g1_omnipicker_with_camera_usda（带相机版，当前使用） |

### 4.3 场景资产清单

| 场景实体 | 资产路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Group | — | 静态物体分组容器 |
| wooden_lattice_tray_1 | simple_empty_kitchen/kitchen_night/prop/prefabs/basket_kitchen_01 | 木格托盘（原 basket_wood 已更名） |
| qiangli_pipalu_medication_box_1 | medical/medical/medical_32/medical_32 | 强力枇杷露药盒 |
| calcium_gluconate_tablets_bottle_1 | medical/medical/medical_04/medical_04 | 葡萄糖酸钙片药瓶 |
| 桌面 | simplemovement_screw/simple_case_robot/diningtableseries/table | 餐桌 |
| 相机资产 | camera/camera | 通用相机 Prefab |

说明：场景中原有失效引用 wooden_lattice_tray_1 指向的 basket_wood 资产已不存在，现已改用现行资产 basket_kitchen_01，布局可正常打开。

### 4.4 相机资产

系统内并存两套相机实体，位置接近但相互独立，各自挂在不同的父节点下。

| 分组 | 实体名 | 位置（世界坐标） | 竖直 FOV | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机载 | camera_head | 随机器人运动 | 90° | 占位 body |
|  | camera_left | 随机器人运动 | 90° | 占位 body |
|  | camera_right | 随机器人运动 | 90° | 占位 body |
| 静置 | head_camera_1 | [18.45, -3.35, 2.15]，朝向 [33.65, -17.69, 0] | 50° | 场景相机 |
|  | wrist_camera_l | [18.220, -2.057, 1.871] | 50° | 场景相机 |
|  | wrist_camera_r | [18.244, -4.691, 1.922] | 50° | 场景相机 |

重要事实：机载三台相机挂在 dual_arm_collaborative_service_robot_1 子树下，该父节点缩放系数为 1.695356845855713；三台相机在物理模型中仅为占位刚体，当前物理模型相机数 ncam = 0，即相机并非 MuJoCo 相机传感器，修改 MJCF 无效，必须在 OrcaStudio 侧调整相机实体。

## 五、已完成功能与验证结果

本章说明已经交付并经验证的功能，以及对应的数据产出规模。所有数字均来自实际落盘文件统计。

### 5.1 遥操作

| 项目 | 状态 |
| --- | --- |
| 手柄控制（XInput，纯 ctypes 实现，无第三方库依赖） | 完成 |
| 键盘控制（Windows 异步键盘钩子） | 完成 |
| 末端控制算法（OSC_POSE + IK 互补，静置 2 秒后建 OSC） | 完成 |
| 方向标定（flip-lr / flip-fb 组合，五方向实测全对） | 完成 |
| 手腕旋转方向问题定位与修复 | 完成 |

### 5.2 数据采集

| 格式 | 脚本 | 字段规模 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDF5（自研） | collect.py + saver_hdf5.py | 11 个字段 | 完成并实采 |
| LeRobot v3.0 | collect_lerobot.py + saver_lerobot_v3.py | 10 个字段 + 3 路视频 | 完成并实采 |

HDF5 格式每帧记录的字段如下，字段设计参考了甲方 OrcaManipulation 仓库的 G1OmniPickerDataStorage。

| 字段 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | (1,) | 时间戳 |
| joint_pos | (14,) | 双臂 7+7 关节角 |
| joint_vel | (14,) | 双臂 7+7 关节角速度 |
| gripper_pos | (16,) | 夹爪位置 |
| ee_pos | (6,) | 双臂末端位置（基座系） |
| ee_quat | (8,) | 双臂末端四元数 |
| active_arm | (1,) | 当前活动臂 |
| action_pos | (3,) | 动作位置增量 |
| action_quat | (4,) | 动作姿态增量 |
| action_gripper | (1,) | 夹爪动作 |
| n_resets | (1,) | 复位计数 |

### 5.3 数据产出统计

作业任务为 pick the medbox（抓取药盒）。HDF5 格式共 6 个 episode，LeRobot v3.0 格式共 9 个 episode。

表 5-1　HDF5 格式采集明细

| 采集时间 | 帧数 | 时长（秒） | 图像 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-28 19:39:56 | 1,553 | 98.5 | 无 |
| 2026-09-28 19:48:40 | 1,541 | 97.1 | 无 |
| 2026-09-28 19:50:42 | 1,412 | 89.3 | 无 |
| 2026-09-28 20:03:56 | 1,735 | 109.0 | 无 |
| 2026-09-28（补录） | 1,471 | 91.9 | 无 |
| 2026-10-09 16:32:16 | 1,812 | — | 有（1080×1080×2 路） |
| 合计 | 9,524 | — | — |

表 5-2　LeRobot v3.0 格式采集明细（20 fps）

| 数据集 | episode 数 | 帧数 | 图像字段 | 体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pick01 | 1 | 2,354 | 3 路 480×640 | 71 MB |
| test01 | 1 | 1,780 | 3 路 480×640 | 116 MB |
| pick_medbox（6 个有效运行） | 6 | 5,969 | 3 路 480×640 | 2.6 GB |
| pick_medbox_2 | 1 | 243 | 无 | 128 KB |
| 合计 | 9 | 10,346 | — | — |

两种格式合计约 19,000 帧有效示教数据。

## 六、交付物清单

本章列出本次交付的代码、文档与版本管理情况，便于甲方核对与验收。

### 6.1 代码

| 模块 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| scripts/teleop/ | 遥操作：手柄、键盘、OSC 控制器、机器人封装、视角映射 | 6 个模块 |
| scripts/collect/ | 数据采集：状态机、字段抓取、HDF5 / LeRobot 落盘、引导、MCP 客户端 | 54 个脚本 |
| scripts/collect/cam3d/ | 相机三维位姿探针 | 3 个脚本 |
| tests/ | 测试与验证脚本 | 12 个脚本 |

代码规模：核心模块 4,245 行，全仓 Python 13,730 行。

### 6.2 文档（15 篇）

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| 复现指南 | 甲方必读：从零复现的完整步骤、前置条件、资产订阅、验收清单 |
| 项目文档_代码地图与核心逻辑 | 整体架构、模块职责、调用链 |
| 采集使用说明 | 采集流程、按键、数据格式、落盘位置 |
| LeRobot3.0采集使用说明 | LeRobot v3.0 安装、启动、产出结构 |
| 手柄说明书 / 键盘操作使用说明书 / 键盘驱动说明 | 三套操作说明 |
| 手腕姿态方向问题分析与修复 | 手腕旋转问题定位与修复记录 |
| 甲方仓库_数采代码与格式分析 | 甲方官方仓库数采代码、机器人与格式分析 |
| 相机接入排查结论 / 相机资产接入实操 | 相机问题实测证据与资产挂载步骤 |
| 移植性说明 / 路径检查报告 / PRESET | 换机移植与环境检查 |
| README | 项目总说明 |

### 6.3 版本管理

代码已纳入 Git 版本管理，并托管至 GitHub 公开仓库。仓库仅包含源码、场景 JSON、文档与环境清单，数据集与二进制资产通过忽略规则排除，保证仓库轻量且可快速克隆。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库地址 | https://github.com/yuzhanjianwen-ops/orcalab-manipulation |
| 可见性 | Public（公开） |
| 主分支 | main |
| 入库文件数 | 179 个（源码、场景 JSON、文档与环境清单） |
| 仓库体积 | 约 1.6 MB |
| 内容基线提交 | b3c282e（2026-10-15，含全部代码与复现链路修复）；其后的文档同步提交不影响复现步骤 |
| 排除内容 | 第三方上游仓库、机器人二进制资产、采集数据集、调试截图 |

克隆方式：git clone https://github.com/yuzhanjianwen-ops/orcalab-manipulation.git。仓库刻意保持轻量 —— 场景依赖的资产包由 OrcaLab 云端按需下发，无需随仓库分发。

## 七、已知问题与待甲方配合事项

本章列出当前尚未闭环的四个问题。四项均需要甲方侧介入才能解决，我方无法通过应用层代码绕过，因此提请甲方重点关注并安排相应支持。

### 7.1 相机画面与编辑器视口不一致（高优先级）

现象：编辑器视口中能清晰看到白桌面、木格托盘、药盒药瓶与夹爪；而两条自动采集链路取到的画面构图不同，仅呈现空棋盘地面或局部夹爪。

实测对照（同一时刻、同一世界位姿）：

| 视口相机 | 实体 | 画面差异度 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头部 | camera_head | 150.2 | 不一致 |
| 左腕 | camera_left | 23.9 | 一致 |
| 右腕 | camera_right | 22.9 | 一致 |

根因：三台机载相机挂在父节点 dual_arm_collaborative_service_robot_1 下，该节点缩放系数为 1.695356845855713。实测渲染侧未把父节点缩放正确乘入相机偏移：头部相机报告位姿 [18.057, -3.3775, 2.1156]，机器人原点 [18.464, -3.3896, 0.0383]，距离 |d| = 2.117 m；网格搜索实测需要的补偿量为 0.83 m；理论值（1 − 1/1.6954）× |d| = 0.868 m，与实测吻合到 5% 以内。

即渲染侧相机沿视线方向落进了机器人头部外壳内部，约 0.3 m 位移即可移出外壳并拍到桌面。

请甲方配合：在 OrcaStudio 中把 camera_head 沿视线方向外移约 0.3 m 并保存场景；或更彻底地在场景根节点下新建相机（缩放 1.0，不继承 1.6954），摆放于头部视角位置。我方已提供一键验收工具，改动后运行即输出「编辑器视口 vs 引擎离屏」三联对照图，差异度低于 40 记为通过。

### 7.2 物理模型未包含相机传感器

当前物理模型相机数 ncam = 0，场景内无 MuJoCo 相机元素。相机由 OrcaStudio 侧的占位 body 配合 SetCameraSensorInfo 激活，修改 MJCF 或 XML 无效，必须在 OrcaStudio 中调整相机实体。

请甲方配合：确认机载三台相机的传感器激活方式，并在 OrcaStudio 侧完成配置，使其在物理仿真步进中可持续输出图像。

### 7.3 物理层与渲染层物体不一致

物理模型中仅包含桌面与机器人（65 个 body、97 个 geom）；木格托盘、药盒、药瓶只存在于渲染图层，未进入物理层。其直接影响是抓取任务中的接触、摩擦与抓取成功判定无法在物理层内完成。

请甲方确认：上述三个物体是否需纳入物理层；若需纳入，请一并提供对应的碰撞体与接触参数（solref、solimp、condim、friction），我方据此接入并复验抓取稳定性。

### 7.4 机器人型号不在甲方数采框架机型清单内

甲方 OrcaManipulation 仓库的 RobotProfile 按机型写死关节名、末端 site 名与夹爪 actuator 名，配置中覆盖 OpenLoong、Tiangong2（天工二号）、G1 OmniPicker、AR5、D12 等型号；我方现场使用的 dual_arm_collaborative_service_robot_1 不在其中，因此甲方「机器人型号 × 存储格式」解耦框架无法直接套用。

建议：由甲方按 openloong_data_storage.py 的范式，为我方机器人新增一份 RobotProfile；在此之前，我方沿用自研落盘链路，数据字段设计与 LeRobot v3.0 标准保持一致，不影响数据集可用性。

## 八、后续计划

按下表推进后续工作，其中前两项需甲方先行配合，后三项可在甲方反馈后并行开展。

| 优先级 | 事项 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 甲方调整 camera_head 安装位姿后复验图像质量 | 甲方在 OrcaStudio 操作 |
| 高 | 确认托盘、药盒、药瓶是否纳入物理层 | 甲方确认 |
| 中 | 补充完整的抓取成功判定与自动化评测 | 依赖 7.3 结论 |
| 中 | 与甲方对齐 RobotProfile 接口，复用甲方数采框架 | 依赖 7.4 结论 |
| 低 | 扩充示教数据规模至可训练量级（建议单任务 ≥ 50 episode） | 依赖图像链路修复 |

## 附录

附录提供环境复现、场景维护与关键指标速查，供甲方侧工程人员直接使用。

### 附录 A：环境部署要点

- 安装 OrcaLab 26.8.1 与 orcalab281 conda 环境，版本需与仿真端一致。

- 启动 OrcaStudio，加载场景 SimpleMovement2.json。

- 确认三个服务端口（50051 / 12345 / 50151）未被占用。

- 运行 Python 脚本时必须加 -X utf8 参数，否则中文日志会触发 UnicodeEncodeError。

- 项目目录可整份拷贝，路径均由脚本内相对推导，无需硬编码修改。

### 附录 B：场景维护脚本

| 脚本 | 作用 |
| --- | --- |
| fix_scene_asset_paths.py | 批量修正场景中失效的资产路径（写入前自动备份） |
| fix_scene_package_ids.py | 批量修正场景资产包 ID |
| _pkg_check.py | 巡检场景引用的资产包是否存在于本地资产库 |

### 附录 C：关键量化指标一览

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 软件平台版本 | OrcaLab / OrcaStudio / orca-gym 均为 26.8.1 |
| Python 环境 | 3.12.13（orcalab281，170 个包） |
| 机器人自由度 | 双臂 7 + 7 = 14 关节 + 夹爪 |
| 相机数量 | 6 台（机载 3 + 静置 3） |
| 资产包体积 | 330 MB |
| 代码规模 | 核心 4,245 行 / 全仓 13,730 行 |
| 文档数量 | 15 篇 |
| 交付仓库 | 179 个文件 / 约 1.6 MB（GitHub Public） |
| 累计采集帧数 | 约 19,000 帧 |
| 数据集格式 | HDF5 + LeRobot v3.0 |

本报告数据均来自 2026 年 10 月 15 日对本机运行环境的实测采集，非估算值。